## Slide 1: Coded UI Testing - Bachelor Thesis
Statusrapport 14/03/16

## Slide 2: To test
Menubar
Navigation
Page functionality
Title bar
Page overlay
Datafields
(Custom)

## Slide 3: Test progressie
ClinicHub
  ~volledig
ClinicSearch
  ~volledig
TrialHub
  ~volledig
ClinicTrials
  overlay

## Slide 4: Problemen/bugs
home button toggled nog op home pagina
hubsection toggle titels reageren per hub
Hoveren over zwarte buttons → onleesbaar
Sommige buttons werken met enter/tab/space, andere niet
ClinicTrials: hyperlink verschijnt soms en soms niet

## Slide 5: Vragen
methode benamingen
full testing/shallow testing?
  Alle functionaliteiten van knoppen
  pagina functionaliteit
grote methodes?
scriptie taal

## Slide 6: Verder verloop?
 | navigations |  |  |  |  |  | 
 | FORWARD |  |  | BACKWARD |  |  | 
 | CLICKS | TAB/ENTER | TAB/SPACE | CLICKS | TAB/ENTER | TAB/SPACE | 
 | Studie info status | Studie info status | Studie info status | Studie info status | Studie info status | Studie info status | 
 | Studie info info | Studie info info | Studie info info | Studie info info | Studie info info | Studie info info | 
 | Studie info contact | Studie info contact | Studie info contact | Studie info contact | Studie info contact | Studie info contact | 
 | Studieverloop | Studieverloop | Studieverloop | Studieverloop | Studieverloop | Studieverloop | 
 | Patientpraxis status | Patientpraxis status | Patientpraxis status | Patientpraxis status | Patientpraxis status | Patientpraxis status | 
 | Patientpraxis patienten | Patientpraxis patienten | Patientpraxis patienten | Patientpraxis patienten | Patientpraxis patienten | Patientpraxis patienten | 
 | Volgens taak | Volgens taak | Volgens taak | Volgens taak | Volgens taak | Volgens taak | 
 | Volgens chronologie | Volgens chronologie | Volgens chronologie | Volgens chronologie | Volgens chronologie | Volgens chronologie | 
 | Log | Log | Log | Log | Log | Log | 
 | Nota's | Nota's | Nota's | Nota's | Nota's | Nota's | 
 | Prestatielijsten | Prestatielijsten | Prestatielijsten | Prestatielijsten | Prestatielijsten | Prestatielijsten | 
 | Monitorlijsten | Monitorlijsten | Monitorlijsten | Monitorlijsten | Monitorlijsten | Monitorlijsten | 
 | Werkboek configureren | Werkboek configureren | Werkboek configureren | Werkboek configureren | Werkboek configureren | Werkboek configureren | 
 | Studie configureren | Studie configureren | Studie configureren | Studie configureren | Studie configureren | Studie configureren | 
 | Home button | Home button | Home button |  |  |  |